PLANO ESTRATÉGICO & CHECKLIST DE PRONTIDÃO OPERACIONAL (GO-TO-MARKET)

NETFITS LTDA.

Plano Mestre de Lançamento Oficial, Configurações Técnicas & Cronograma de Implantação (Out/2026 a Jan/2027)

Sede: Alameda das Embaúbas, 365, Quadra 06 Lote 19 sala 01, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06.542-195

Data-Alvo de Lançamento Oficial: Outubro / 2026

Documento Oficial de Engenharia & Governança Executiva — Versão 2.0

---

SUMÁRIO EXECUTIVO & PREMISSAS ESTRATÉGICAS

Com base no modelo de negócios enxuto (*lean startup*) e na arquitetura modular da Netfits, o plano de lançamento para Outubro/2026 foi estruturado com as seguintes diretrizes fundamentais:

1. Checkout & Gestão de Sellers Centralizados no Parceiro Integrador de Marketplace:

* Na Fase 1 (Launch), todo o checkout, processamento financeiro de cartão/Pix, prevenção a chargebacks, emissão de NF-e de mercadorias e cadastramento dos sellers serão de responsabilidade do Parceiro Integrador de Marketplace da Netfits.

* A Netfits atua como ecossistema de engajamento e fidelidade, gerando tráfego qualificado de compras e recebendo mensalmente o Take-Rate de 8,0% sobre o GMV faturado, emitindo uma única NFS-e de intermediação contra o parceiro.

2. Entrada Gradual e Controlada de Associados (Janeiro/2027):

* No lançamento em Out/2026, a operação foca 100% na experiência do usuário final (*Atletas e Praticantes de Atividade Física*).

* Em Janeiro de 2027, será inaugurado o grupo piloto restrito de apenas 10 Associados VIP (Personal Trainers e Médicos de alta relevância) para testar e validar o modelo de 10% de Rev Share.

3. Conexão de Wearables Integrada à Fase 2 (Com Lançamento do Netfits Club):

* Na Fase 1, o acúmulo de pontos nfs será impulsionado por check-ins presenciais em academias/parques, retenção visual no Feed (100% dwell time) e compras no Shop.

* A integração direta via SDK com Apple HealthKit, Google Health Connect e Garmin será lançada na Fase 2, como benefício âncora do Netfits Club (Assinatura Premium).

---

1. PILAR 1: INFRAESTRUTURA DE DOMÍNIO, E-MAILS & DNS (`netfits.com.br`)

Com o domínio netfits.com.br já registrado no Registro.br, o passo a passo para configuração de infraestrutura é:

1.1. Contas de E-mail Corporativo (@netfits.com.br)

* Provedor Recomendado: Google Workspace (Business Starter) ou Microsoft 365 Business.

* E-mails Essenciais a Criar Imediatamente:

1. andre@netfits.com.br (Administração & Diretoria Executiva)

2. contato@netfits.com.br (Canal de Atendimento e suporte ao cliente)

3. suporte@netfits.com.br (Helpdesk e suporte técnico)

4. dpo@netfits.com.br (Encarregado de Proteção de Dados LGPD — Exigência Legal)

5. parceiros@netfits.com.br (Relação com o Parceiro de Marketplace e Assessorias)

6. financeiro@netfits.com.br (Conciliação contábil, recebimento de Take-Rate e XMLs)

1.2. Tabela de Apontamentos DNS (Zona DNS do Domínio)

| Tipo | Nome / Host | Conteúdo / Destino | Prioridade / TTL | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | @ (raiz) | IP do Servidor de Produção (ex: Cloudflare/Vercel) | Auto | Acesso ao site principal (https://netfits.com.br) |
| CNAME | www | netfits.com.br | Auto | Redirecionamento canônico de www |
| MX | @ | aspmx.l.google.com (se Google Workspace) | 1 | Roteamento de E-mails |
| MX | @ | alt1.aspmx.l.google.com | 5 | Roteamento de E-mails Backup |
| TXT | @ | v=spf1 include:_spf.google.com ~all | Auto | SPF: Proteção contra falsificação de e-mails |
| TXT | google._domainkey | Chave DKIM gerada no Admin Console | Auto | DKIM: Assinatura digital criptográfica |
| TXT | _dmarc | v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dpo@netfits.com.br | Auto | DMARC: Validação contra Spam/Phishing |

2. PILAR 2: CONTAS CORPORATIVAS NAS LOJAS DE APLICATIVOS (APPLE & GOOGLE)

Para que os aplicativos mobile da Netfits sejam publicados oficialmente em nome da pessoa jurídica Netfits Ltda.:

2.1. Obtenção do Número D-U-N-S (Dun & Bradstreet)

* O que é: Identificador internacional único exigido pela Apple para contas de desenvolvedor empresariais (*Organization Account*).

* Como fazer:

1. Acessar o portal oficial da D&B (ou via Apple D-U-N-S Lookup: developer.apple.com/enroll/duns-lookup/);

2. Informar os dados oficiais: Razão Social (*Netfits Ltda.*), CNPJ (*68.930.455/0001-40*) e Endereço de Santana de Parnaíba;

3. O código é emitido gratuitamente em até 5 a 7 dias úteis.

2.2. Apple Developer Program (Pessoa Jurídica)

* Criar um Apple ID associado ao e-mail institucional (contato@netfits.com.br ou andre@netfits.com.br);

* Inscrever a empresa no Apple Developer Program (\$99 USD/ano);

* Inserir o CNPJ e o número D-U-N-S;

* A Apple realizará uma ligação de verificação para o responsável legal da empresa.

2.3. Google Play Console (Conta de Desenvolvedor PJ)

* Acessar play.google.com/console/signup;

* Criar a conta de desenvolvedor corporativa (taxa única de \$25 USD);

* Enviar o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ da Netfits emitido na Receita Federal para validação do selo corporativo.

---

3. PILAR 3: INTEGRAÇÃO DO MARKETPLACE & CHECKOUT TERCEIRIZADO

Com a decisão de terceirizar o checkout e o onboarding de sellers para o parceiro especializado:

3.1. Arquitetura de Intermediação & Repasse de Take-Rate

1. Catálogo & Vitrine (Netfits Shop): A interface da Netfits consome as APIs de catálogo do parceiro de marketplace, exibindo produtos, categorias e promoções.

2. Redirecionamento / Checkout Seguro: Ao clicar em "Comprar", o usuário é direcionado para a esteira de checkout segura do parceiro (ou checkout transparente via iFrame/SDK), onde escolhe frete e efetua o pagamento.

3. Atribuição de Pontos nfs: O parceiro de marketplace dispara um Webhook para a API da Netfits (/api/marketplace-order-confirmed) informando: ID do Pedido, ID do Usuário, Valor do Pedido (R$) e Status de Aprovação.

4. Crédito de Pontos ao Usuário: A Netfits credita instantaneamente os pontos nfs na carteira do atleta (ex: 1 ponto por cada R$ 1,00 gasto).

5. Apuração Mensal & Fechamento Financeiro: No último dia útil do mês, o parceiro envia o relatório consolidado de GMV e transfere os 8,0% de Take-Rate para a conta bancária da Netfits Ltda.

---

4. PILAR 4: ESTRUTURA FISCAL & EMISSÃO DE NFS-e (SANTANA DE PARNAÍBA - SP)

Como todo o faturamento de mercadorias é faturado diretamente pelo parceiro e seus sellers, a obrigação fiscal da Netfits limita-se estritamente à prestação de serviços de intermediação:

4.1. Certificado Digital e-CNPJ A1

* Adquirir um certificado digital padrão ICP-Brasil e-CNPJ A1 (arquivo .pfx) em qualquer autoridade certificadora (Certisign, Serasa, Soluti ou Valid);

* Instalar no servidor backend para assinatura digital das notas e consultas ao SPED.

4.2. Habilitação de NFS-e na Prefeitura de Santana de Parnaíba

* Solicitar o credenciamento de emissor de NFS-e no Portal da Prefeitura de Santana de Parnaíba;

* Configurar o serviço sob o CNAE 82.99-7-99 (Outras atividades de serviços prestados às empresas) com alíquota de ISS de 2,00%;

* Fluxo Fiscal Mensal: Emissão de uma única NFS-e mensal contra o CNPJ do Parceiro de Marketplace referente ao valor total do Take-Rate de 8% recebido no período.

---

5. PILAR 5: GOVERNANÇA, LGPD & PROTEÇÃO DE MARCA (INPI)

5.1. Registro de Marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

* Classes Oficiais para Depósito de Marca (Marca Mista "Netfits"):

* Classe 09: Aplicativos móveis, softwares para download e plataformas de bem-estar;

* Classe 35: Serviços de publicidade, Retail Media, programas de fidelidade e marketplace online;

* Classe 41: Serviços de educação física, eventos esportivos e treinos;

* Classe 44: Serviços de orientação e acompanhamento de saúde e condicionamento físico.

5.2. Conformidade LGPD & Canal do DPO

* Publicação do canal oficial: dpo@netfits.com.br;

* Manter o link visível para o Regulamento Oficial e Termos de Consentimento LGPD no rodapé da Web e nas telas de Onboarding Mobile.

---

6. PILAR 6: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS 10 ASSOCIADOS PILOTO (JAN/2027)

| Etapa | Data / Prazo | Ação Executiva |
| --- | --- | --- |
| 1. Mapeamento | Nov / 2026 | Seleção dos 10 profissionais de ponta (5 Personal Trainers de renome, 2 Médicos do Esporte, 2 Nutricionistas e 1 Treinador de Corrida). |
| 2. Convite & Onboarding | Dez / 2026 | Apresentação privada do modelo de negócios Netfits e entrega do kit de boas-vindas VIP. |
| 3. Ativação Técnica | Jan / 2027 | Cadastro das 10 contas no Painel Admin (/admin > Ecossistema & Usuários > Associados), gerando seus códigos e links de indicação exclusivos. |
| 4. Validação do Rev Share | Fev / 2027 | Primeiro fechamento financeiro com apuração do GMV gerado pelos alunos indicados e pagamento automático dos 10% de comissão via Pix. |

7. PILAR 7: ROADMAP PARA A FASE 2 (NETFITS CLUB + WEARABLES)

* Previsão de Ativação: Fase 2 (Ano 2027);

* Escopo:

1. Lançamento da assinatura mensal Netfits Club (R$ 19,90/mês);

2. Integração nativa com Apple HealthKit, Google Health Connect e Garmin Health API;

3. Atribuição automatizada de pontos nfs por calorias queimadas, zonas de frequência cardíaca e metas de passos diários.

---

CHECKLIST CRONOLÓGICO DE EXECUÇÃO (LANÇAMENTO OUTUBRO/2026)

- [x] Registro do domínio netfits.com.br concluído.

- [x] Atualização de todos os dados cadastrais da Netfits Ltda. (CNPJ 68.930.455/0001-40) no código, rotas e documentos.

- [ ] Semana 1: Configuração das caixas de e-mail corporativas (@netfits.com.br) e registros DNS (MX, SPF, DKIM, DMARC).

- [ ] Semana 2: Emissão do e-CNPJ A1 e obtenção do número D-U-N-S.

- [ ] Semana 3: Abertura das contas empresariais no Apple Developer Program e Google Play Console.

- [ ] Semana 4: Protocolo do pedido de registro da marca "Netfits" no INPI.

- [ ] Semana 5: Integração das APIs e Webhooks do Parceiro Integrador de Marketplace.

- [ ] Semana 6: Ativação da Landing Page oficial em netfits.com.br com captura de pré-cadastros (Waitlist com 500 nfs inaugural).

- [ ] Outubro / 2026: 🚀 LANÇAMENTO OFICIAL DA NETFITS (WEB & APPS)!

- [ ] Janeiro / 2027: ⭐️ Inauguração do Grupo Piloto dos 10 Associados VIP.